# Correções aplicadas — geração de referências (Guapu / INT 5224)

Data: 02/09/2026 Base normativa: documentos/Ajustes_02_09_26/0{1,2,3}_*_4.md (pacote v1.5.0, pedido de 01/09/2026) Diagnóstico que originou este trabalho: documentos/QA/ANALISE_REFERENCIAS_2026-09-02.md

Status: publicado em produção e conferido no assistente no ar.

Validação: 83/83 testes (npm run test:flow, eram 62 antes — 21 novos casos de regressão), eslint limpo, tsc --noEmit limpo e npm run build aprovado.

| Etapa | Resultado |
| --- | --- |
| GitHub | c96cee3 (correções), a715f94 (contexto de build), 4163548 (escopo) na branch codex/client-interface |
| VPS | imagem reconstruída, guapu-app saudável, saúde pública {"status":"healthy","supabase":"connected"} |
| Rollback | /opt/guapu-app/backups/20260902-referencias/ e .../20260902-escopo/; imagens guapu-app:rollback-20260902-* |

## 1. Os sete defeitos corrigidos

### D1 — Excesso de referências (lib/chat/references.ts)

Como todo documento passou a ter identidade catalogada, o portão de relevância virou "o trecho tem alguma palavra em comum com a pergunta" — sempre verdadeiro em um trecho de mil caracteres. A lista publicava até 5 obras, várias apenas tangenciais.

Três mudanças:

- Evidência de uso: a referência agora precisa comprovar que o trecho foi usado na resposta gerada, não que ele parece com a pergunta. O limiar é relativo ao melhor trecho da própria recuperação, então uma resposta curta não é penalizada.

- Ordenação por similarity: o campo já era calculado e nunca usado. A lista passa a seguir a força da recuperação, não a ordem em que o banco devolveu as linhas.

- Corte de 5 para 3 e ampliação das palavras genéricas ignoradas (cirurgia, hospitalar, saúde, tratado, livro, apostila, manual, …).

Antes / depois, resposta que trata apenas de antissepsia:

ANTES                                          DEPOIS

- Silva J (2020). Prevenção de infecção…       - Silva J (2020). Prevenção de infecção…

- Jacome L (2022). Teleconsulta de enfermagem

ao paciente submetido a cirurgia geral

A segunda entrava só porque o título continha "cirurgia" e a pergunta também.

### D2 — Mensagem "fora do escopo" recebia referências

A v1.5.0 criou a categoria "fora do escopo da disciplina" (Prompt 01, 3.2), com texto que começa por "Isso foge ao escopo desta disciplina". O detector procurava apenas "fora do escopo" e "não posso responder", então não disparava: o aluno perguntava sobre pediatria, recebia "isso foge ao escopo" e, logo abaixo, uma referência de enfermagem pediátrica.

O detector passou a reconhecer "foge ao escopo", "não consta do Plano de Ensino", "não faz parte da ementa" e variações. Recusa, fora de escopo e conteúdo insuficiente ficam sem seção de Referências e sem a frase de fallback, como o documento exige.

### D3 — Perda de conteúdo da resposta

Qualquer linha iniciada pela palavra "Referências" era tratada como cabeçalho de seção e tudo dali em diante era apagado. Como o Plano de Ensino tem uma seção "Referências bibliográficas básicas", uma resposta de Informações da Disciplina podia perder metade do texto em silêncio.

Agora só conta como cabeçalho a linha cujo restante está vazio, abre uma lista ou usa dois-pontos. A frase em prosa é preservada; o cabeçalho real continua sendo removido.

### D4 — Ordem da seção

O cliente especifica (Prompt 03, Exemplos A e H): conteúdo → **Referências** → pergunta de encerramento. O código anexava a seção depois da pergunta. A pergunta de encerramento passou a ser destacada antes da montagem e recolocada ao final — inclusive quando a seção é o fallback da camada 3.

### D5 — Números legítimos apagados

O limpador de marcadores de citação (regra 9) removia todo colchete com dígitos. "A escala de dor varia de [0] a [10]" virava "varia de a". Um erro clínico silencioso.

Passou a distinguir dois casos: listas ([3, 4, 5], [4, p. 196]) são sempre nota de rodapé e saem; um colchete com um único número só sai quando está apoiado no texto anterior, nunca quando faz parte de intervalo ou valor (de [0] a [10], de [8] horas).

### D6 — Nome do arquivo entregue ao modelo

formatContext (app/api/chat/route.ts) montava cada trecho como [1] Trecho RAG 1 (arquivo: apostila_final_v3.pdf; página: 12; …).

Três problemas de uma vez: o nome técnico do arquivo — expressamente proibido como referência — ia ao modelo em toda chamada; a sigla interna aparecia no contexto; e o prefixo [1] ensinava exatamente os marcadores inline que a regra 9 proíbe. O formato passou a ser --- Trecho 1, página 12 ---. Nada nas referências depende disso: a identidade vem do catálogo, por drive_file_id.

### D7 — O escopo da disciplina não era respeitado (encontrado testando o app publicado)

Depois do primeiro deploy, o assistente foi testado no ar. Perguntado sobre cuidados de enfermagem em pediatria no pós-operatório, respondeu a pergunta inteira — sete parágrafos e três referências — em vez de usar o texto padrão de fora do escopo (Prompt 01, seção 3.2).

A regra estava escrita no prompt e o modelo não a seguiu. Como a busca trouxe trechos plausíveis (SOBECC, Brunner), ele tratou o tema como se fosse da disciplina. É literalmente o erro que a seção 3.0 antecipa: "não decida que um tema está dentro do escopo só porque CONTEXTO_RAG trouxe trechos relevantes sobre ele".

Importante: isso não era uma regressão. Antes destas correções a categoria não existia no código, e a mesma pergunta seria respondida do mesmo jeito.

Correção. A checagem saiu do prompt e virou código (lib/chat/scope.ts), executada em app/api/chat/route.ts antes da recuperação. Instrução em prompt é pedido, não garantia; para valer sempre, precisa ser determinística.

Isso responde também à nota técnica da v1.5.0 sobre custo: um pedido fora da ementa não gasta mais embedding, busca nem geração. Em produção a resposta passou a ser imediata.

A lista de temas é curta de propósito — pediatria/neonatologia, obstetrícia e atenção primária, campos que a ementa exclui sem ambiguidade — com duas salvaguardas:

- se o estudante escreve "adulto" ou "idoso", não redireciona (a menção é comparativa, não é o tema);

- saúde mental e psiquiatria ficaram fora da lista de propósito. Um paciente cirúrgico pode ter demanda de saúde mental no perioperatório, e essa pergunta é legítima. Recusar conteúdo que a disciplina cobre é pior que deixar passar uma pergunta fora do escopo.

Dos 8 testes novos desta correção, metade verifica justamente o que não pode ser redirecionado.

## 1.1. Um defeito latente no processo de deploy

A primeira tentativa de publicação falhou no build, com TS2307 em references.ts e prompts/modes.ts. Causa: os backups de deploy são gravados em /opt/guapu-app/backups/, dentro da pasta que o COPY . do Dockerfile copia. O TypeScript passava a verificar cópias de arquivos fora do lugar.

Isso não era novo — vinha passando despercebido porque os arquivos salvos em deploys anteriores não tinham importações relativas. references.ts e modes.ts têm.

.dockerignore passou a excluir backups/, e o script de deploy confere essa exclusão antes de construir. Vale para todas as publicações futuras.

O build parou antes de recriar qualquer container: o app permaneceu no ar durante toda a falha.

## 2. Alinhamento com o pacote v1.5.0

PROMPT_VERSION passou de v1.3.0 para v1.5.0-refs.

- Categoria "fora do escopo" implementada. O núcleo do prompt agora carrega a ementa do Plano de Ensino 2026-2 e as três situações distintas (recusa por guardrail / fora do escopo / conteúdo insuficiente), com os textos padrão exatos. O escopo é decidido pela ementa, não pelo que a busca devolveu.

- Encerramento do Quiz (v1.4.0, TC-RF-007): a conclusão da 3ª questão vai direto ao menu curto, sem oferecer "continuar o quiz" / "trocar de tema" como decisões próprias.

- Comandos de navegação nunca acionam guardrail (v1.4.0): regra explícita no prompt de fluxo; em caso de ambiguidade, pedir esclarecimento em vez de recusar.

- Jargão interno removido do contexto e do prompt, não apenas filtrado na saída.

### Não implementado nesta rodada (proposta)

A nota técnica da v1.5.0 sugere rodar a checagem de guardrail/escopo antes da busca, para não gastar recuperação em pedido que será recusado. É mudança de arquitetura da aplicação. O próprio documento recomenda medir primeiro quantas consultas terminam em recusa/fora de escopo — a telemetria de response_kind já registra isso e permite dimensionar o ganho antes de investir.

## 3. Catálogo ABNT do cliente — pronto para receber a planilha

Resposta à pergunta "acha que conseguimos substituir?": sim, e o caminho já está implementado.

Quando um documento tiver citação ABNT curada, ela é usada literalmente, sem remontagem a partir dos campos. É exatamente o que o item 8 da seção 4 pede: "sempre a mesma estrutura, em qualquer modalidade, independentemente do modelo em uso (Gemini ou Claude)". Com OpenAI como primário e Gemini na reserva, o formato da referência deixa de depender de qual modelo respondeu.

O que foi entregue:

| Item | Arquivo |
| --- | --- |
| Campo reference_abnt no catálogo | lib/chat/document-catalog.ts, reference_catalog.json |
| Renderização literal da citação + página | lib/chat/references.ts |
| Coluna no banco + sincronização dos chunks | db/migrations/043_add_abnt_reference_to_catalog.sql |
| Ingestão propaga o campo | rag/ingestion.py |
| Importador da planilha | scripts/import_abnt_references.py |

O importador vincula cada linha pelo nome do arquivo, que segue a mesma convenção técnica do inventário do Drive (tema__subtema__tipo__autor__ano__vN) — a comparação ignora acentos, extensão e separadores. Uma linha que não casar com nenhum documento conhecido não é gravada: entra no relatório para conferência manual. O mesmo vale no sentido inverso: documentos do catálogo ausentes da planilha são listados.

Fluxo de importação:

psql < db/migrations/043_add_abnt_reference_to_catalog.sql

python scripts/import_abnt_references.py referencias_enfermagem_perioperatoria.xlsx --dry-run

python scripts/import_abnt_references.py referencias_enfermagem_perioperatoria.xlsx

psql < db/seeds/abnt_reference_catalog.sql

Detalhe importante: chunks legados já gravados com reference_verified = true não precisam ser reindexados. O catálogo aplica a citação ABNT por cima do metadado legado assim que a aplicação sobe; o psql da última linha é otimização, não pré-requisito.

Teste de ponta a ponta executado em 02/09/2026 com planilha sintética: 4 vínculos corretos (incluindo nome com acento), 1 arquivo inexistente corretamente recusado. Artefatos de teste descartados.

### Pendências do lado do conteúdo

Os três livros digitalizados apontados pelo cliente (Brunner & Suddarth, Enfermagem em cardiologia, Morton & Fontaine) são PDFs só de imagem. Enquanto não passarem por OCR, as citações deles vêm do padrão de nomeação, não do conteúdo — a marcação [PDF digitalizado, sem texto extraível] na planilha identifica quais conferir. Isso não impede a importação: a citação ABNT entra no catálogo do mesmo jeito.

## 4. Regressões cobertas por teste

Os 13 casos novos em tests/references.test.ts travam cada defeito:

| Caso | O que trava |
| --- | --- |
| D2 (×2) | "fora do escopo" e "não consta do Plano de Ensino" sem seção de Referências |
| D3 (×2) | prosa iniciada por "Referências" preservada; cabeçalho real removido |
| D1 (×2) | obra tangencial fora da lista; máximo de três referências |
| D4 (×2) | seção antes do encerramento, inclusive no fallback |
| D5 (×2) | intervalos numéricos preservados; marcadores herdados removidos |
| Escopo de fonte | comparação insensível a maiúsculas, como no banco |
| ABNT (×2) | citação usada literalmente; catálogo vence metadado legado |

## 5. Conferido no assistente publicado

As respostas abaixo vieram do Guapu no ar, não de teste automatizado.

| Caso | Resultado |
| --- | --- |
| Resumo sobre pós-operatório imediato | 3 referências, todas do tema, seção antes da pergunta de encerramento; quatro blocos completos; sem nome de arquivo e sem marcador numérico |
| Pergunta sobre pediatria | texto de fora do escopo literal, sem Referências, resposta imediata sem consultar a base |
| Quiz sobre feridas cirúrgicas | questão sem nenhuma seção de Referências |

## 6. Em aberto

- Hero Card (interface). Ainda exibe "Assistente de IA · INT 5224" e repete o nome da disciplina na linha seguinte. A v1.4.0 pediu o nome da disciplina no eyebrow; a v1.5.0 pediu remover a linha repetida. É copy de interface, não faz parte destas correções.

- Quiz completo. Só a primeira questão foi verificada. Vale percorrer as três para confirmar que o encerramento vai direto ao menu curto (TC-RF-007).

- Planilha ABNT. O caminho está implementado e testado de ponta a ponta; falta a planilha do cliente.